1 – Indica cuál de estas frases es más cercana a la verdad.

1. Todos los proyectos de un mismo sector, tienen fases iguales
2. Ningun proyecto tiene fases iguales a otros.
3. Las fases proyectos de la misma organización y del mismo tipo suelen ser iguales.
4. Todos los proyectos de una misma organización definen de la misma manera sus fases.

2 – Nuestra organización tiene departamentos funcionales que se encargan de las tareas encomendadas. Es…

1. Clásica
2. Matricial débil
3. Matricial fuerte
4. Mixta

3 – Las herramientas, técnicas, metodologías, recursos y procedimientos son…

1. Norma de procedimientos
2. Sistemas de Gestión de Proyectos
3. Plan director del Proyecto
4. Ninguna de las anteriores.

4- Según avanzan las fases de un proyecto, los costes y el personal…

1. Son proporcionales
2. Disminuyen
3. Aumentan
4. Ninguna de las anteriores.

5- Cuál deestas frases es verdadera

1. La responsabilidad de los interesados puede cambiar a lo largo del ciclo de vida del proyecto, pero no la autoridad.
2. Ni la responsabilidad ni la autoridad de los interesados pueden cambiar a lo largo del ciclo de vida del proyecto
3. La autoridad de los interesados, puede cambiar a lo largo del ciclo de vida del proyecto, pero no su responsabilidad.
4. La responsabilidad y la autoridad de los interesados puede cambiar a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

6- Los interesados también se denominan….

1. Participantes
2. Stakeholder
3. Involucrados
4. B y c son correctas

7- El director de directores de proyectos coordina a los directores de proyectos. Pero hay proyectos que son coordinados por un miembro del departamento A, dependiente del gerente funcional. ¿De qué tipo de organización hablamos?


1. Matricial fuerte
2. Combinada
3. Funcional
4. Ninguna de las anteriores

8- Qué documento puede ser elaborado por la PMO, describe la gestión del proyecto?

1. Plan de Gestión del Proyecto
2. Norma de procedimientos
3. Plan Director del Proyecto
4. Sistema de Gestión de Proyectos.

9- El ciclo de vida del producto…

1. Es paralelo al ciclo de vida del producto
2. Nace cuando finaliza el ciclo de vida del proyecto
3. ES independiente del ciclo de vida del producto
4. Nace con la fase de pruebas del ciclo de vida del producto



10- Esta imagen a qué concepto corresponde?

1. A los costes del cambio
2. A la incertidumbre
3. A los recursos (costes y personal)
4. A ninguna de las anteriores.