
Evaluación 9

1. En un esquema RACI, los subordinados se identifican mediante
   1. A
   2. S
   3. C
   4. M
2. La asignación de personal al proyecto es parte de…
   1. La planificación de RH
   2. La adquisición del equipo
   3. El desarrollo del equipo
   4. La gestión del equipo
3. La reubicación del personal durante una fase del proyecto…
   1. Nos es indiferente
   2. Puede ser parte del desarrollo del equipo
   3. Eso es labor del responsable funcional
   4. La reubicación del personal será durante todo el proyecto
4. La solución acordada ante una controversia entre dos miembros del equipo pasa a….
   1. Las lecciones aprendidas
   2. La gestión de conflictos
   3. Los cambios solicitados
   4. El registro de polémicas
5. El organigrama del proyecto
   1. Es igual al organigrama de la organización
   2. Es específico para el proyecto
   3. No se realiza un organigrama del proyecto sino una matriz de responsabilidades
   4. Las tres anteriores son incorrectas
6. Un posible miembro del equipo no tiene conocimientos sobre un tema que habrá de desarrollar durante la fase en la que debe trabajar.
   1. Será excluido del proyecto
   2. Esto no es materia de la dirección del proyecto
   3. Será formado solo por otro miembro del equipo del proyecto
   4. Puede ser formado en el proceso de desarrollo del equipo
7. A un miembro del equipo del proyecto se le envía por mail el proyecto de electrificación, sobre el que no tendrá que realizar ninguna tarea. En la matriz RACI, marcaremos a este miembro, en esta fase con…
   1. I
   2. E
   3. R
   4. No aparece en la matriz
8. Los miembros del equipo del proyecto reciben retroalimentación de las personas que supervisan su trabajo del proyecto durante…
   1. El cierre del proyecto
   2. Esa información es interna del director de proyectos
   3. La evaluación del rendimiento del proyecto
   4. La evaluación del rendimiento del trabajo
9. En la descripción de roles, se incluye información sobre…
   1. Autoridad
   2. Responsabilidad
   3. Competencia
   4. Las tres anteriores son correctas
10. RAM es..
    1. Una técnica de motivación
    2. Un matriz de rendimiento
    3. Una matriz de responsabilidades
    4. Real Asignment Management
11. La relaciones interpersonales…
    1. Deben ser obviadas durante el proyecto
    2. Deben ser tenidas en cuenta en la planificación
    3. No influyen en el proyecto
    4. Deben ser evitadas durante el proyecto
12. Un efecto de la liberación de recursos es..
    1. La mejora de la coordinación
    2. La reducción de costes
    3. El aumento de otros recursos
    4. La coordinación del proyecto
13. Adquirir el equipo de trabajo se realiza durante..
    1. La planificación
    2. El seguimiento y control
    3. El inicio
    4. La ejecución
14. Estamos ante un grupo de trabajo situado en 10 provincias distintas. Se coordinan los medios telemáticos. Sólo han tenido una reunión al inicio del proyecto. Estamos describiendo…
    1. Un caso de teletrabajo
    2. Un comité
    3. Un equipo virtual
    4. Los tres son incorrectos
15. La evaluación del rendimiento del trabajo puede incluir…
    1. Mejoras en las habilidades
    2. Mejoras en las competencias
    3. Menor índice de rotación del personal
    4. Las tres son correctas
16. Qué indica esta imagen?
    1. La responsabilidad del recurso
    2. Las actividades en las que se encuentra el recurso
    3. Los días de trabajo del recurso
    4. El coste del recurso



1. Las decisiones de otorgamiento de premios se toman…
   1. Durante la gestión del equipo de trabajo
   2. Durante la planificación
   3. Es trabajo de los responsables de RH
   4. Ninguna de las anteriores es correcta
2. Entre las lecciones aprendidas a partir de la gestión del equipo podemos incluir…
   1. Los horarios del equipo
   2. Las necesidades formativas
   3. Los costes de trabajo
   4. La planificación de los recursos
3. Mejoramos la competencia mediante…
   1. La planificación de RH
   2. La adquisición del equipo
   3. El desarrollo del equipo
   4. La gestión del equipo
4. Las habilidades interpersonales son llamadas también…
   1. Skills
   2. Cualidades interpersonales
   3. Habilidades psicológicas
   4. Habilidades blandas