1 – La integración en el contexto de dirección de proyectos, consiste en…

1. Tomar decisiones sobre dónde concentrar recursos
2. Anticiparse a los problemas.
3. Coordinar el trabajo
4. Todas las anteriores.

2 – Quién proporciona el SOW en un proyecto externo??

1. El cliente
2. El director del proyecto
3. El proveedor
4. El responsable de la PMO

3 – El valor ganado nos indica …

1. Observar las mejorías en el proceso
2. El rendimiento del proyecto según avanza desde la iniciación hasta el cierre del proyecto
3. Estimar las ganancias que obtenemos de nuestro proeycto
4. Vender mejor nuestro proyecto a los clientes.

4 – En qué consiste la integración en el contexto de dirección de proyectos?

1. Tomar decisiones sobre dónde concentrar recursos
2. Anticiparse a los problemas
3. Coordinar el trabajo
4. Todas las anteriores

5 - En el proceso de generación del Acta de constitución del proyecto, ¿cuándo debería ser nombrado o asignado el director del proyecto?

1. Antes del inicio de la planificación
2. Es una decisión facultativa del cliente
3. Al final del proceso
4. No corresponde a esta fase.

6 – Cuál de estas fases no existe durante el proceso de creación de un proyecto?

1. Cierre del proyecto
2. Desarrollo del enunciado del alcance del proyecto
3. Estudio informativo del proceso del proyecto
4. Desarrollar el plan de gestión del proyecto.

7- Qué es el Enunciado del alcance del proyecto?

1. La definición del proyecto y sus límites
2. Un documento que autoriza formalmente un proyecto
3. Si el proceso Control integrado de cambios identifica que se necesita un cambio
4. Ninguna de las anteriores

8 – cuando se realiza el proceso de supervisión y control?

1. Justo antes del cierre del proyecto
2. Cuando el director del proyecto lo ordena.
3. De principio a fin del proyecto
4. Tras desarrollar el plan de gestión del proyecto

9 – La administración del contrato es una entrada de …

1. Plan de gestión del proyecto
2. El acta de constitución
3. Enunciado del alcance
4. Cierre del contrato

10 – Cuál de los siguientes procesos no forman parte de la Gestión de la Integración?

1. Crear EDT
2. El acta de constitución
3. Enunciado preliminar del Alcance
4. Cierre del contrato.

11 – De existir, el contrato es una entrada de…

1. Plan de gestión del proyecto
2. El acta de constitución del proyecto
3. El cierre del contrato
4. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto.

12 – Cuál de estos motivos no son los normales de creación de un proyecto?

1. Una demanda de mercado
2. Una necesidad de negocio
3. Un requisito legal
4. Todos los anteriores, entre otros, son motivos habituales

13 – El presente cuadro representa



1. El proceso de gestión de la integración
2. La elaboración del Acta de Constitución del Proyecto
3. Trabajos preliminares al inicio del proyecto
4. El ciclo de vida del proyecto

14 – Cuales de estos elementos no forman parte del acta de constitución del proyecto

1. Restricciones de la organización, ambientales y externas
2. Resumen del cronograma de hitos
3. Presupuesto detallado
4. Todas las anteriores son parte del Acta de constitución del proyecto

15 – Las guias y criterios para adaptar el conjunto de procesos estándar de la organización con el fin de satisfacer las necesidades específicas del proyecto son:

1. Base de conocimiento corporativa
2. Procesos y procedimientos de la organización
3. Factores ambientales
4. El libro de estilo de la PMO

16 – El enunciado del alcance del proyecto preliminar se desarrolla a partir de la información suministrada por

1. El director del proyecto
2. El iniciador
3. El iniciador o patrocinador
4. El patrocinador

17 – qué sistema incluye el proceso para presentar los cambios propuestos, realizar el seguimiento de sistemas para la revisión y aprobación de los cambios propuestos, definir los niveles de aprobación para autorizar los cambios y proporcionar un método para validar los cambios aprobados??

1. El sistema de control de cambios
2. El sistema de gestión de la configuración
3. El sistema integrado de control de la configuración
4. Ninguno de los anteriores.

18 – Cual de estas líneas no están incluidas en el plan de Gestión del proyecto??

1. Línea base de coste
2. Línea base del cronograma
3. Línea base de comunicaciones
4. Línea base de calidad

19 – Qué actividad de gestión de la configuración está incluida en el proceso de Control integrado de cambios??

1. Identificación de la configuración de productos
2. Contabilidad del estado de la configuración
3. Verificación y auditoría de la configuración
4. Todas las actividades anteriores está incluidas.

20 – Si el proceso Control integrado de cambios identifica que se necesita un cambio

1. El cambio debe realizarse inmediatamente
2. No puede realizarse ningún cambio hasta la finalización del proyecto
3. El cambio deberá ser aprobado o rechazado por alguna autoridad dentro del proyecto o por algún representante del cliente.
4. El cambio deberá ser aprobado o rechazado por alguna autoridad dentro del proyecto.